Приложение 1

к постановлению

администрации Шегарского района

от 24.01.2019 № 36

Утверждаю:

Глава Шегарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Маргерт

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения Шегарского района Томской области**

**на 2018-2020 годы»**

(далее – муниципальная программа)

Приложение №1

к постановлению администрации Шегарского района

№ 793 от 29.09.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области** | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Шегарского района | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», администрация Шегарского района | | | |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района;  - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по реконструкции, содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;  - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области. | | | |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;  - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы. | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2018 г. | 2019г. | 2020г. |
| Всего: в том числе | 205228,8 | 31900,2 | 30300,1 | 143028,5 |
| Средства бюджета  муниципального района | 13587,43 | 3959,2 | 1706,1 | 7816,4 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 191747,1 | 27941,0 | 28594,0 | 135212,1 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации муниципальной программы** | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. | | | |

Приложение 2

к постановлению

администрации Шегарского района

от 24.01.2019 № 36

Утверждаю:

Глава Шегарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Маргерт

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2018-2020гг."

(наименование программы (подпрограммы)

Приложение №2

к постановлению администрации Шегарского района

№ 793 от 29.09.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение  тыс. руб. | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |
|  | **Задача №1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границе муниципального образования «Шегарский район» | **85,0** | **0** | **0** | **85,0** | **0** | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района | Установка дорожных знаков в общем количестве 16 шт. на автомобильных дорогах Гусево-Балашовка, от Бакчарской трассы через с. Татьяновка до д. Николаевка,п. Победа - д. Кулманы |
| 2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | **117,0** | **0** | **0** | **117,0** | **0** | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района | Инвентаризация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | **31698,2** | **0** | **27941,0** | **3757,2** | **0** | 2018г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог следующих сельских поселений и автомобильных дорог районного значения(км) :  Анастасьевское с/п-0,430 км;  Баткатское с/п- 0,552 км;  Северное с/п- 0,185 км;  Трубачевское с/п- 0,553 км;  Шегарское с/п- 1,112 км;  МКУ «Администрация Шегарского района»- 1,026 км.  Итого общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 3,858 км |
|  | **Задача № 2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | **144,27** | **0** | **0** | **144,27** | **0** | 2019г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Монтаж барьерного дорожного ограждения длиной 24 метра на автомобильной дороги п. Победа - д. Кулманы участок 7км+ 548. Установка дорожных знаков в общем количестве 20 шт. |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 30155,83 | 0 | 28 594,00 | **1561,83** | **0** | 2019г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | Ремонт автомобильных дорог следующих сельских поселений и автомобильных дорог районного значения(км) :  Анастасьевское с/п-0,700км;  Шегарское с/п- 2,475 км;  МКУ «Администрация Шегарского района»- 2,850 км.  Итого общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 6,025 км |
|  | **Задача №3.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | **32 328,5** | **0** | **30 712,1** | **1 616,4** | **0** | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
| 2 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | **700,0** | **0** | **0** | **700,0** | **0** | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района, сельские поселения Шегарского района | В целях организации безопасности дорожного движения |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка | **110 000,0** | **0** | **104500,0** | **5500,0** | **0** | 2020г. | МКУ Администрация Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
|  | **ИТОГО:** | **205 228,8** | **0** | **191747,1** | **13481,7** | **0** |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению

администрации Шегарского района

от 24.01.2019 № 36

Утверждаю:

Глава Шегарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Маргерт

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

Приложение №3

к постановлению администрации Шегарского района

№ 793 от 29.09.2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя. | Единица измере-ния | Значение показателей эффективности | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области» на 2018-2020 годы | | |  |  |  |
|  | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | Км | 3,86 | 3,85 | 3 ,85 |
|  | 2. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. | Км | 3,86 | 3,85 | 3,85 |

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района позволит за период 2018- 2020 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 3 года (период с 2018 по 2020 годы). Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.