Отчёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Шегарский район» в 2019 году

**Краткая информация о выполнении работ:**

В 2019 году выполнено благоустройство 2 общественных территорий: парк им. А.С. Пушкина и ул. Калинина- ул. Пионерская в с. Мельниково. Общие затраты на реализацию проекта составили – 90003,74 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета- 8689,96 тыс. руб., областного бюджета – 268,76 тыс. руб., местного бюджета – 45,02 тыс.руб.

**Все работы по благоустройству завершены 20.12.2019г.**

**Благоустройство общественной территории парк им. А.С. Пушкина:**

Выполнены следующие виды работ:

- разработка проектно-сметной документации на устройство открытой сценической площадки и площади перед ней;

- устройство сценической площадки;

- устройство площадки перед открытой сценой;

- устройство парковки;

- установка видеонаблюдения;

- электромонтажные работы

- приобретены малых архитектурные формы и светодиодные иллюстрации

**  **

** **

**  **

** **

**Благоустройство общественной территории ул. Калинина и ул. Пионерская в с. Мельниково**

Выполнены следующие виды работ:

- разработка проекта по благоустройству территории;

- ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, устройство основания под контейнерную площадку;

- устройство электроосвещения;

**  **

**Разработана проектно-сметная документация по благоустройству сквера на ул. Калинина в с. Мельниково**

****

**Информация о расходовании денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п МО | Адрес общественной территории | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | | | | | | | | | | | |
| Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | | В том числе: | | | | | | | | | |
| За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |
| **Общественная территория парк им. А.С. Пушкина** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД (площадка перед открытой сцен. площадкой, парковка, видеонаблюдение) | 52,00000 | | 50,18780 | | 1,55220 | | 0,26000 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД (открытая сцен. площадка) | 85,30000 | | 82,32730 | | 2,54620 | | 0,42650 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Дорожные работы | 349,39875 | | 337,22224 | | 10,42952 | | 1,74699 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Стройконтроль (дорожные работы) | 7,12100 | | 6,87283 | | 0,21256 | | 0,35610 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Электромонтажные работы | 187,60130 | | 181,06341 | | 5,59988 | | 0,93801 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Стройконтроль (электромонтажные работы) | 4,23500 | | 4,08741 | | 0,12641 | | 0,21180 | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | Видеонаблюдение | 923,81000 | | 891,61531 | | 27,57564 | | 4,61905 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | Стройконтроль (видеонаблюдение) | 19,76954 | | 19,08157 | | 0,59012 | | 0,98850 | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | Устройство площадки перед открытой сценой, парковка | 1177,17086 | | 1136,14600 | | 35,13843 | | 5,88585 | | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | Стройконтроль (площадка перед сценой, парковка) | 23,72345 | | 22,89669 | | 0,70814 | | 0,11862 | | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | Устройство открытой сценической площадки | 3621,13380 | | 3431,44625 | | 106,12684 | | 17,77677 | | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | Стройконтроль (сценическая площадка) | 64,40726 | | 62,16267 | | 1,92255 | | 0,32204 | | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | Приобретение в парк им. Пушкина МАФ (урна малая - 8шт. ) | 14,71995 | | 14,20696 | | 0,43939 | | 0,07360 | | 0 | | 0 | 0 |
| 14 | Приобретение в парк им. А.С. Пушкина МАФ (скамья со спинкой - 21шт., стол с навесом - 2шт.) | 299,00000 | | 288,57988 | | 8,92512 | | 1,49500 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Приобретение в парк им. А.С. Пушкина МАФ (светодиодный "фейверк", вигура "олень - 2шт., кронштейн-снежинка - 3шт. | 141,68618 | | 136,74843 | | 4,22932 | | 0,70843 | | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | Приобретение в парк им. А.С. Пушкина светодиодных иллюстраций "Снеговик музыкант" - 2шт | 227,15000 | | 219,23385 | | 6,78040 | | 1,13575 | | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | Приобретение в парк им. А.С. Пушкина МАФ (стеклопластиковые фигуры: Дед Мороз, Снегурочка, Конь) | 294,00000 | | 283,75413 | | 8,77587 | | 1,47000 | | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | Приобретение в парк им. А.С. Пушкина МАФ (консоль "Колокольчик"- 6шт) | 132,00000 | | 127,39980 | | 3,94020 | | 0,66000 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:7624,27709 | | | | | | | | | | | | |
| **Общественная территория ул. Калинина, ул. Пионерская с. Мельниково** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Разработка ПСД | | 99,90000 | 96,41849 | | 2,98201 | | 0,49950 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | Ремонт тротуаров, дорожные знаки,  устройство основания под контейнерную площадку из ж/б плиты | | 685,38736 | 661,50167 | | 20,45875 | | 3,42694 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | Стройконтроль (дор. Знаки, тротуары, контейнерная площадка, освещение) | | 22,90064 | 22,10256 | | 0,68358 | | 0,11450 | | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | Электроосвещение | | 382,32360 | 368,99660 | | 11,41232 | | 1,91162 | | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | Стройконтроль. (Электроосвещение) | | 4,23500 | 4,08741 | | 0,12641 | | 0,21180 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 1190,51160 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Разработка ПСД "Благоустройство сквера на ул. Калинина в с. Мельниково" | | 189,00000 | | 182,41339 | | 5,64163 | | 0,94498 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | 90003,73869 | | 8689,95924 | | 268,76076 | | 45,01869 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |