

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

15.12.2020г. № 25

О ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2022 годы» за 2019 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2022 годы» за 2019 год,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию «О ходе реализации программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2022 годы» за 2019 год.

Председатель Думы Шегарского Л.И. Нистерюк

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы за 2019 год**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы, муниципальному образованию «Шегарский район» предоставлена субсидия из федерального и областного бюджета в размере 8 958,72 тыс.руб., с участием софинансирования местного бюджета в размере 45,02 тыс. руб. Итого общий объем средств направленный в 2019 году на благоустройство общественных территорий **составляет 9003,74 тыс. руб.** В рамках выделенных лимитов денежных средств выполнены следующие виды работ по благоустройству двух общественных территорий:

**1. Парк им. А.С. Пушкина:**

-Капитальный ремонт уличного освещения 2 этап (дополнительно установлено 4-е уличных светильников торшерного типа);

-Капитальный ремонт пешеходных дрожек 2 этап (проведен капитальный ремонт пешеходной дорожки протяженностью 101,5 м.п.);

-Устройство открытой сценической площадки в площадью 63 м2;

-Парковка возле парка со стороны ул. Калинина площадью 220 м2;

-Площадка перед открытой сценой площадки площадью 630 м2 из тротуарной плитки;

-Видеонаблюдение парка (установлено 14 шт. камер видеонаблюдения);

**2. Благоустройство общественной территории по адресу: улица Калинина, ул. Пионерская в с Мельниково, Шегарского района Томской области 1 этап:**

-Ремонт тротуара по ул. Калинина от ул. Ленина до здания аптеки протяженностью 95 м.п.; -Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Пионерская (произведена замена опор освещения 4 шт. и светильников 9 шт.).

**3. Малые - архитектурные формы:**

- на экономию средств после проведения аукционов Шегарское сельское поселение приобрело: - новогоднее фигуры, скамейки и урны в парк им. А.С. Пушкина.

В 2019 году муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы выполнена в полном объеме.