****

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

 18.10.2022г. № 237

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2021 год и девять месяцев 2022 года

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2021 год и девять месяцев 2022 года,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

 Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2021 год и девять месяцев 2022 года.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» *за 2021 год и девять месяцев 2022 года.***

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» **в 2021 году** выполнены следующие мероприятия;

**1.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район». Общая сумма расходов на ремонт составляет **30 510,10 тыс. руб**.; - в том числе субсидия из областного бюджета 28 619,12 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 890,98 тыс. руб. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог **составляет 7,3 км.**

***Протяженность в разрезе сельских поселений и Администрации Шегарского района:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование сельского поселения*** | ***Протяженность отремонтированных дорог, км*** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Анастасьевское сельское поселение** -Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка ул.Новая от здания школы до пер. Школьный | 0,360 |
| **2** | **Баткатское сельское поселение** -Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер.Кооперативный от ул.Кирова до ул.Ленина | 0,556 |
| **3** | **Северное сельское поселение****-**Томская область, Шегарский район, с.Гусево ул. Чебоксарская от автомобильной дороги Жарковка-Гусево-Новоильинка-Подоба до жилого дома № 4 | 0,568 |
| **4** | **Шегарское сельское поселение** - Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Пионерская от ул. Кирова до ул. Строительной; | 0,802 |
| -Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул.Еловая, пер.Пихтовый, пер.Мирный, ул.Богородская, ул.Невского, ул.Чкалова, ул.Жукова, ул.Чехова; | 2,482 |
| -Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская от жилого дома № 40 до ул. Ленина; | 0,120 |
| **ИТОГО: ШСП 3,404 км** |
| **5** |  |  |
| **МКУ «Администрация Шегарского района**»-Томская область,Шегарский район, участок автодороги от Бакчарской трассы через с.Татьяновка до д.Николаевка, 11+000км - 13+037 км; | 2,037 |
| **-**Томская область, Шегарский район, от п. Победа до д. Кулманы 4+020км-4+152км; | 0,132 |
| -Томская область, Шегарский район, от с.Бабарыкино до с.М. Бабарыкино;  | 0,230 |
| **ИТОГО дороги администрации Шегарского района : 2,399 км** |
|  |  |
| **Итого:** |   | **7,287**  |

**2.** В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильной дороге общего пользования местного значения «От Бакчарской трассы через с. Татьяновку до д. Николаевка» установлены дорожные знаки 6.13 «Километровый знак» размером 200х300 мм в количестве 14 шт. Общая сумма финансовых затрат из местного бюджета ***составляет 86,72 тыс. руб.***

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» **за девять месяцев 2022 года.**

 **За девять месяцев 2022 года** в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» выполнены следующие мероприятия;

 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район», общей протяженностью **2,5 км** **за девять месяцев**, что составляет 60 % от общей протяженности ремонта автомобильных дорог (общая протяженность ремонта автомобильных дорог в 2022 году **составляет 4,183 км**). Общая сумма расходов на ремонт дорог **за девять месяцев составляет** 22 133,72 тыс. руб. (на 2022 год **всего** предусмотрено на капитальный ремонт автомобильных дорог 31 096,44 тыс.руб.).; - в том числе субсидия из областного бюджета 19 581,68 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 106,68 тыс. руб.

 2. В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения "с.Бабарыкино-д.М-Бабарыкино","п. Победа-д.Кулманы"» установлены следующие дорожные знаки:- **2.1."с.Бабарыкино-д.М-Бабарыкино**", 6.13 «Километровый знак» **5шт.**, 3.24 «Ограничение скорости 70 км/ч», **2шт**, 1.12.1 «Опасный поворот», **1 шт**., 3.24 «Ограничение скорости 50 км/ч», **1шт**., 3.24 «Ограничение скорости 50 км/ч», **1 шт**., **2.2.**"**п. Победа-д.Кулманы"»,** 3.11 «Ограничение массы 10 т», **1 шт**., 3.11 «Ограничение массы 10 т», **1 шт.,** 3.24 «Ограничение скорости 30 км/ч», **1 шт.** **ИТОГО установлено 13 дорожных знаков.** Общая сумма финансовых затрат из местного бюджета составляет **97,38 тыс. руб.**