

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

 15.11.2022г. № 249

О ходе реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы» за 2021 год и десять месяцев 2022 года

 Рассмотрев и обсудив представленную информациюо реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы» за 2021 год и десять месяцев 2022 года,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

 Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы» за 2021 год и десять месяцев 2022 года.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» за 2021 год и за десять месяцев 2022 года**

 В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы, муниципальному образованию «Шегарский район» предоставлена субсидия из федерального и областного бюджета в размере **14 973,17 тыс.руб**., с участием софинансирования местного бюджета в размере 788,07 тыс. руб. Итого общий объем средств, направленный в **2021 году** на благоустройство общественной территории, **составляет 15 761,24 тыс. руб.** *В рамках выделенных лимитов денежных средств выполнены работы по благоустройству* ***сквера на ул. Калинина в с. Мельниково***

 **Технико-экономические показатели территории благоустройства:**

-Общая площадь территории благоустройства- 5950 м2;

-Площадь дорожных покрытий- 3498 м2;

-Площадь озеленения – 2439 м2.

***Установлены малые - архитектурные формы:***

-Гранитный фонтан на фундаменте;

-Диван садово-парковый на железобетонных ножках- 12 шт;

-Урна железобетонная – 12 шт;

-Металлическое ограждение - 600 м.п.

 В 2021 году мероприятия по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024» годы **выполнены в полном объеме.**

 **Информация** о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» **за десять месяцев 2022 года**

 **За десять месяцев 2022 года** в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:

Благоустройство парка Победа в с.Мельниково на ул. Ленина. Общий объем бюджетных средств составляет **7804,28 тыс.руб.,** в том числе субсидия из областного и федерального бюджета 7 125,29 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 628,99 тыс. руб.

**Технико-экономические показатели территории благоустройства:**

 Общая площадь территории благоустройства- 6 400 м2;

-Площадь покрытий тротуаров - 1316 м2;

-Площадь озеленения – 5 160 м2.

**Установлены малые - архитектурные формы это:**

-Скамья – 17 шт.;

-Урна -17 шт.;

-Клумба- 1 шт.;

**Выполнен монтаж инженерных сетей:**

-Уличное освещение с установкой светильников в количестве **27 шт.**

 В апреле 2022 года заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации благоустройства территорий школьной рощи на ул. Школьная в с.Мельниково, Шегарского района, Томской области. Сумма контракта составляет 500,00 тыс.руб.

 Реализацию данного проекта планируется начать с 2023 года с завершением полного благоустройства территории в 2028 году, так как проектная документация предусматривает **6 этапов выполнения работ** (каждый этап стоимостью 4-8 млн.руб.). *За благоустройство школьной рощи, по итогам рейтингового голосования проголосовало 621 человек.* ***Голосование проходило с 15.04.2022 по 30.05.2022.***