Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

21.02.2023г.                                                                                          № 271

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» за 2022 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» за 2022 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» за 2022 год.

Председатель Думы Шегарского района                                 Л.И. Нистерюк

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»

За 2022 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя реализации За 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 | Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона | Отремонтированные объекты коммунальной инфраструктуры в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Водопроводные сети | м | Дефектная ведомость, локально-сметный расчет. | 350 | 330 | 330 |
|  |  | - Сети теплоснабжения | м | Дефектная ведомость, локально-сметный расчет. | 150 | 240 | 523 |
|  |  | - Котельные | шт |  | 1 | 4 | 4 |
|  |  | Подготовка объектов к прохождению отопительного сезона, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | -Обследование зданий котельных | шт | В соответствии с техническим заданием на проведение обследования котельных | 5 | 0 | 4 |
|  |  | - Обследование дымовых труб котельных | шт | В соответствии с техническим заданием на проведение обследования дымовых труб котельных | 5 | 0 | 3 |
| Задача 2 | Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район. | -Количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса Шегарского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкция системы водоснабжения (разработка проектно-сметной документации) | шт | Техническое задание на проектирование реконструкции водозабора и станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково от 2020 года, разработанное ООО «АкваСибСтрой» | 1 | 0 | 1 |

Приложение № 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы "

за 2022 год.

Цель и задачи муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Шегарском районе, повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Задачами муниципальной программы являются:

- Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.

- Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2022 год предусмотрено осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 14174,86621тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 5793,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 8390,800 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Выполнение спланированных мероприятий по подготовке коммунального комплекса Шегарского района к отопительному сезону обеспечит повышение надежности предоставления коммунальных услуг. Привлечение бюджетных средств на модернизацию, капитальный ремонт объектов теплового, водопроводно - канализационного хозяйства позволит снизить уровень аварийности на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит более комфортные условия проживания населения района.

Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений; выполнение режимно-наладочных работ котельных в с. Мельниково. Проведение данных  мероприятий, позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение отопительного сезона и получить в Управлении Ростехнадзора паспорт готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту участка теплотрассы от жилого дома № 21 до жилого дома № 26 по ул.Коммунистическая в с. Мельниково; капитальному ремонту  участков тепловой сети от жилого дома  № 38а по ул. Кирова до жилого дома № 19 по ул. Чапаева в  с. Мельниково (участок № 1); капитальному ремонту участка  теплотрассы через ул. Коммунистическую в с. Мельниково; капитальному ремонту участка теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания Сбербанка в с. Мельниково, позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение отопительного сезона.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения : капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в п.Победа Шегарского района  Томской области, мкр. Лебединка; капитальный ремонт наружного водопровода в  с. Мельниково, Шегарского района, Томской области по ул. Октябрьской от ул. Калинина до ул. Ленинградской и по ул.Ленинградской от ул. Октябрьской до ул. Пионерской. Выполнение данных мероприятий по капитальному ремонту объекта коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение населённого пункта питьевой водой. Реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации) находится на государственной экспертизы.

Итоги реализации программы в 2022 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 14184,34716 тыс. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2022 году

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (Факт) тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частн. инвестиции |
| Теплоснабжение |
| 1 | Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений | 450,01905 | 0 | 0 | 450,01905 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от жилого дома № 21 до жилого дома № 26 по ул.Коммунистическая в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 786,25043 | 0 | 0 | 786,25043 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома № 38а по ул. Кирова до жилого дома № 19 по ул. Чапаева в с. Мельниково Шегарского района Томской области (участок № 1) | 2463,00461 | 0 | 2134,05757 | 328,94704 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через ул. Коммунистическую в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 3453,59899 | 0 | 0 | 3453,59899 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания Сбербанка в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 598,29734 | 0 | 0 | 598,29734 | 0 |
| 6 | Выполнение режимно-наладочных работ котельных в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | 0 |
| 7 | Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов тепловых сетей в с. Мельниково Томской области | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |
| 8 | Выполнение работ по обследованию сетей теплоснабжения котельных Шегарского сельского поселения Шегарского района Томской области, расположенных по адресам: с.Мельниково ул. Чапаева, 62 а, с.Мельниково пер. Почтовый, 7, с.Мельниково ул. Коммунистическая, 26, а также работ по выверке потребителей, подключенных к указанным сетям теплоснабжения | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 |
| 9 | Приобретение и установка прибора тепловычислителя в МКОУ «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» | 28,0 | 0 | 0 | 28,0 | 0 |
| Водоснабжение |
| 1 | Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в п.Победа Шегарского района Томской области, мкр. Лебединка | 1247,4 | 0 | 0 | 1247,4 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области по ул. Октябрьской от ул. Калинина до ул. Ленинградской и по ул.Ленинградской от ул. Октябрьской до ул. Пионерской | 1629,80748 | 0 | 1440,94243 | 188,86505 | 0 |
| 3 | Выполнение работ по телевизионному обследованию и компрессорной прокачке (методом эйрлифт) водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10 С | 80,10305 | 0 | 0 | 80,10305 | 0 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации). | 2747,86621 |  | 2218,600 | 529,26621 | 0 |
|  | ИТОГО | 14184,34716 | 0 | 5793,6 | 8390,74716 | 0 |