****

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

28.11.2023г. № 352

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2022 год и

десять месяцев 2023 года

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2022 год и десять месяцев 2023 года,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

 Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2022 год и десять месяцев 2023 года.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» *за 2022 год и десять месяцев 2023 года.***

 В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» в 2022 году выполнены следующие мероприятия;

 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений и на автомобильных дорогах районного значения. Общая сумма расходов на капитальный ремонт дорог составила 30 660,92 тыс. руб.; - в том числе субсидия из областного бюджета 29 123,52 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 537,40 тыс. руб. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в 2022 году составляет 4,183 км.

*Протяженность* *отремонтированных дорог, в разрезе сельских поселений и дорог Администрации Шегарского района*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование сельского поселения* | *Протяженность отремонтированных дорог, км* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Анастасьевское сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооператавная, от школы до ул. Гагарина | 0,348 |
| 2 | Баткатское сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Бабарыкино ул. Ленина от ул. Молодежной до ул. Садовой, ул.Садовая от ул.Ленина до пер.Школьного | 0,659 |
| 3 | Северное сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Монастырка ул. Совхозная | 0,969 |
| 4 | Трубачевское сельское поселение- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная от а/д Мельниково -М.Брагино - Бушуево до ул.Рабочая | 0,741 |
| 5 | Шегарское сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Калинина от здания Администрации Шегасркого района до ул. Садовая | 0,594 |
| 6  | МКУ «Администрация Шегарского района»-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, участок автомобильной дороги от Бакчарской трассы через д.Татьяновка до д.Николаевка, км 4+400 - км 4+684 | 0,284 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, от п.Победа до д.Кулманы 3+150км - 3+300км  | 0,150 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, от п.Победа до д.Кулманы км 9+520 – км 9+958 | 0,438 |
| Итого: |   | 4,183  |

 2. В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения «с.Бабрыкино-д.М.Бабрыкино», «п. Победа-д. Кулманы» установлены дорожные знаки в общем количестве 12 шт. на общую сумму 97,4 тыс. руб.

Итого по муниципальной программе в 2022 году выполнено 2 мероприятия.

 Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов»

за десять месяцев 2023 года.

 За десять месяцев 2023 года в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» выполнены следующие мероприятия;

 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений и на автомобильной дороге районного значения, общей протяженностью 2,776 км. Общая сумма расходов на ремонт дорог составляет 30 825,20 тыс. руб.; - в том числе субсидия из областного бюджета 29 167,71 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 657,49 тыс. руб. За десять месяцев 2023 года

капитальный ремонт автомобильных дорог полностью завершен. (Для информации: -общий объем средств, предусмотренный на капитальный ремонт дорог, составляет 31 106,8 тыс. руб.)

*Протяженность отремонтированных дорог, в разрезе сельских поселений и дорог Администрации Шегарского района:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование сельского поселения* | *Протяженность отремонтированных дорог, км* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Побединское сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа ул. Южная от ул. Солнечной до границы территории ОГСУ ДИПИ «Лесная Дача» | 0,362 |
| 2 | Северное сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Федораевка ул. Центральная от ул. Озёрной до жилого дома № 19 | 0,655 |
| 3 | Шегарское сельское поселение-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Суворова от ул. Кирова до жилого дома №47; | 0,669 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Суворова от жилого дома №47 до ул.60 лет СССР; | 0,373 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Пионерская от ул. Московской до ул. Коммунистическая | 0,191 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Московская от ул.Мичурина до жилого дома №74. | 0,072 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Мира от жилого дома № 11 до жилого дома №21 | 0,167 |
| 4 | МКУ «Администрация Шегарского района»-Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, от п. Победа до д. Кулманы км 0+000-км 0+287км | 0,287 |
| Итого: |   | 2,776 |

 2. В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильной дороге общего пользования местного значения,"п. Победа-д.Кулманы"» установлены дорожные знаки в общем количестве 36 шт. на общую сумму 400,00 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе в 2023 году выполнено 2 мероприятия.