***Отчет о реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» 2017 год***

В рамках реализации федерального и регионального проектов создания современной городской среды на территории Шегарского района в 2017-2019 году реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

***Объем выполненных работ в 2017 году***

1. Объект «Благоустройство **парка им. А.С. Пушкина» по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина 18П»**

Общие затраты на реализацию проекта составили средств – 717 198,04 руб., в том числе: Федеральная субсидия 527 857,76 руб., Областная субсидия 185 754,29 руб., софинансирование – 3585,99 руб.

Выполнены работы:

**- капитальный ремонт уличного освещения (в парке установлены 10 светильников торшерного типа)**;

**Израсходовано: 717 198,04 руб., в том числе: субсидия 713 612,05 руб., софинансирование – 3585,99 руб.**

 **2.** Объект «**Капитальный ремонт дворовых проездов по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, д. 45, 47, 49 (1 этап)»**

Общие затраты на реализацию проекта составили – 1 431 072,19 руб., в том числе: субсидия 898 997,78 руб., софинансирование – 7 144,01руб.

Выполнены работы:

**- устройство асфальтобетонного покрытия по внутридворовому проезду (756 м2);**

**- устройство пешеходных дорожек (88 м2);**

**- установлены малые архитектурные формы на детской площадки.**

