АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2016	№ 533

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района

№ 1109 от 30.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2015-2017 годы»

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приложения №1 и 3 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2015-2017 годы» утвержденной постановлением администрации Шегарского района № 1109 от 30.09.2014г. изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Шегарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

Глава Шегарского района	В.Ф. Маргерт

# М.С. Мальчуковский

(38247)21451

Приложение

к постановлению администрации

Шегарского района

09.09.2016 № 533

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шегарского района Томской области

на 2015-2017 годы»

Приложение №1

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Шегарского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальное образование «Шегарский район», Администрация Шегарского района |
| Цели муниципальной программы | - Содействие экономическому росту Шегарского района, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шегарского района; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шегарского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз) | Расход (тыс. руб.) |
|  | Всего | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |
| Всего: в том числе | 149 007,9 | 148,5 | 51 030,4 | 97 829,0 |
| Средства бюджета муниципального района | 12 009,8 | 148,5 | 2 127,3 | 9 734,0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 136 998,1 | 0 | 48 903,1 | 88 095,0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети населенных пунктов, который позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                   ПРОГРАММЫ

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2015-2017гг."

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| 1 | Задача №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения на территории Шегарского района | 148,5 | 0 | 0 | 148,5 | 0 | 2015г. | МКУ Администрация Шегарского района | Для организации безопасности дорожного движения |
| 2 | Задача № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дорожных знаков и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Шегарский район» | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 2016г. | МКУ Администрация Шегарского района | Для организации безопасности дорожного движения |
| 3 | Задача №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Шегарский район» | 32 328,5 | 0 | 30 712,10 | 1 616,4 | 0 | 2016 | МКУ Администрация Шегарского района | В целях улучшения качества дорожного покрытия |
| 4 | Задача №4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Вороновка | 18501,9 | 0 | 18191,0 | 310,9 | 0 | 2016г. | МКУ «Администрация Анастасьевского сельского поселения» | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования |
| 5 | Задача №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка | 97 829,0 | 0 | 88 095,0 | 9 734,0 | 0 | 2017г. | МКУ Администрация Шегарского района | Улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | ИТОГО | 149 007,9 | 0 | 136 998,1 | 12 009,8 | 0 | 0 |  |  |