« Итоги  реализации районной  целевой  программы «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  в  Шегарском районе  на 2008-2012гг.»

Районная целевая программа  «Обеспечение  безопасности дорожного  движения  в Шегарском районе на 2008-2012гг.». принята решением  Думы Шегарского района № 229 от 09.09.2008г.  Контроль  за  выполнением программы  осуществляет комиссия  по безопасности дорожного движения,  Глава Шегарского района, Дума Шегарского района.

В 2008году

В 2008году финансирование мероприятий по районной  целевой  программе «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  в  Шегарском районе  на 2008-2012 гг.» не осуществлялось.

В 2009году

В 2009 году из бюджета  Шегарского района  на обеспечение  программных мероприятий   выделено 155 400 рублей.  Из них:

- на финансирование мероприятий районного конкурса «Дети и дорога» 3000 рублей;

- 10000 рублей затрачено  на проектирование и печать 3 индивидуальных знаков «Школа. Осторожно  дети»;

- 142400 рублей потрачено на  содержание  муниципальных дорог (зимнее летнее содержание).

В 2010 году

В 2010 году на реализацию мероприятий  районной  целевой  программы «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  в  Шегарском районе  на 2008-2012 гг.» выделена сумма  в размере 160 496 рублей . Из них:

- 2000 рублей  отделу образования на финансирование  мероприятий районного конкурса «Дети и дорога»;

- 13500 рублей на  установку   2 информационных баннеров « Внимание опасный участок дороги» возле с. Мельниково  и  с. Вознесенка;

- 144996 рублей затрачено на содержание муниципальных дорог (зимнее летнее содержание).

В 2011году

В 2011году  на средства  Областной Целевой Программы  «Профилактика детского дорожно- транспортного  травматизма на территории Томской  области  в 2010-2011годах» были  приобретены  , переданы и установлены возле школ 8 комплектов дорожных знаков (16 штук): «Дети», «Ограничение скорости до 20 км/ч» на сумму 12,0 тыс.руб. в  Баткатском  и  Анастасьевском поселениях.

Всего местным бюджетом    в 2011г. по ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Томской области  в 2010-2013 годах » и МЦП «Обеспечение  безопасности дорожного  движения  в Шегарском районе на 2008-2012гг.»  выделено -156 110 рублей, из них:

- приобретено и передано  центру детского творчества оборудование  переносной площадки для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения «перекресток»  на сумму 45 000  рублей;

-приобретена и установлена  на опасном участке дороги в с. Мельниково  видеокамера на сумму 78 798 рублей;

- выделено на содержание и обустройство  дорог районного значения -77 320 рублей.

В 2012 году

Фактическое финансирование программных мероприятий по районной  целевой программе в 2012 году  составило - 214 720 рублей, из них:

- 80156 рублей было выделено  МБОУДОД «Центр детского творчества» на приобретение  учебного оборудования  для обучения детей правилам дорожного движения: -учебный фильм «Улица полна неожиданностей»,  комплект «Азбука дорожной науки», мультимедийная учебно-методическая программа для  проведения уроков в образовательных учреждениях по профилактике (курс обучения ПДД - 1- 4 кл., 5- 6 кл., 7-11 кл.), настольные игры  по ПДД: «Дорожные знаки» (для детей 5-10 лет) , «Азбука  безопасности» ( для детей 6-10 лет), Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) «Азбука дорог», Доска магнитно- маркерная  «Дорожные правила пешехода» с комплектом  тематических  магнитов,  экран на штативе, мультимедиа проектор.

- Районным отделом образования 3700 рублей израсходовано на финансирование мероприятий «Дети и дорога»;

- 107 490 рублей израсходованы на услуги по содержанию  и ремонту дорог  Шегарского района;

- 22 374 рубля  выделено  на установку дорожных знаков моста  через реку Шегарка  возле с. Малобабарыкино.

Благодаря приобретению за счет средств программы по безопасности дорожного движения  в  МБОУДОД «Центр детского творчества» открыт кабинет по изучению правил дорожного движения.

В 2012 году  во время строительства детского игрового комплекса  в парке с. Мельниково установлен  обучающий игровой комплекс «Перекресток» на котором проводятся  практические  занятия  с учащимися  школ и воспитанниками детских садов.

В 2013году отделом по безопасности  Администрации Шегарского района разрабатывается долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Шегарского района Томской области (2014-2018 годы)»

Начальник отдела безопасности

Администрации Шегарского района                                                           В.В.Иванов