

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

19.05.2020г. № 457

О принятии к сведению информации о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2019 году

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2019 году,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2019 году.

 Председатель Думы Шегарского Л.И. Нистерюк

**Информация**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2019году**

1. Основные положения

Постановлением Администрации Шегарского района от 28.09.2017 №779 утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов». Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; организационно-планировочные и инженерные меры, по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

 Целью и задачами программы является:

- повышение безопасности граждан;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Шегарского района.

**2. Реализация программы в 2019 году.**

Из бюджета Шегарского района за счет средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий в 2019 году выделено 96,0 тысяч рублей.

Предполагалось, что реализация программы по вышеуказанным задачам позволит к концу 2019 года соответственно:

- снизить количество дорожно- транспортных происшествий от базового показателя 2016 года 178 ДТП в год до 160 ДТП в год .

- снизить количество ДТП с участием детей от 4 в 2016 году до 2 ДТП с участием детей;

-обустроить объекты безопасности движения пешеходов в соответствии с национальными стандартами от 1 пешеходного перехода до 3 пешеходных переходов.

В результате реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2019 году выделено 96,0 тыс. рублей, израсходовано 65,18 тыс.рублей. в том числе из средств местного бюджета 65,18 тыс. рублей, кассовые расходы распределены следующим образом:

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

- на использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, подготовка и изготовление листовок, буклетов по безопасности дорожного движениях, в 2019 году МКУ «Администрация Шегарского района» выделено 10,0 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы на изготовление широкоформатных баннеров с размещением на них социальной рекламы по безопасности дорожного движения. Баннеры размещены в с. Мельниково. Израсходованы средства в размере 9,18 тыс.рублей;

- на обучение контролёров технического состояния автомототранспортных средств образовательным организациям выделено 5,0 тыс. рублей. В 2019 году израсходованы средства в размере 5,0 тыс. рублей на обучение сотрудника МКУ «Побединская СОШ»;

- на прохождение ежегодного техминимума по ПДД и БД водителей школьных автобусов в 2019 году образовательным организациям Шегарского района выделены средства в размере 9,1 тыс. рублей. Израсходованы средства в размере 9,1 тыс.рублей на обучение 13 водителей школьных автобусов;

 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма:

 - на проведение районных акций, конкурсов, викторин (для школьников старших и младших классов) в 2019 году выделены средства в размере 6.9 тысяч рублей. Израсходованы средства на организацию районных конкурсов «Безопасное колесо» и премирование участников в размере 6,9 тыс.рублей;

- на обновление уголков по правилам дорожного движения, профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в образовательных организациях Шегарскго района выделено в 2019 году выделены средства в размере 35,0 тыс. рублей. Израсходованы средства в размере 35,0 тыс. рублей на приобретение 7 стендов по безопасности дорожного движения для 5 образовательных организаций Шегарского района.

 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов:

* на обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах района в соответствие с государственными стандартами в 2019 году были выделены средства в размере 30,0 тыс. рублей. Данные средства не были востребованы, не были израсходованы.

Общий объем фактически произведенных расходов составил 65,18 тысяч рублей.

Средства Программы распределены между следующими получателями:

МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района» в размере 26,0 тыс. рублей, исполнено 56,0 тыс. рублей.

МКУ «Администрация Шегарского района» - 9,18 тыс.рублей.

 Запланированные в 2019 году результаты программы достигнуты не по всем показателям:

 1. Снижение количества ДТП к запланированному показателю составил на 94 %.

 2. Снижение количества ДТП с участием детей превысил и составил 400%;

 Муниципальная программа частично достигла запланированных результатов. Имеется тенденция к снижению травмирования и гибели людей в ДТП.

 Намеченные цели муниципальной программы достигнуты не полностью.